TÜBİTAK PROJE ÖNERİ BİLGİLERİ FORMU AGY100/AGY101 v1.0 Proje Numarası : Proje Adı : Aziz Sancar LLM-Twin Kuruluş Adı : Ankara Üniversitesi- Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği Ortak Adı (Varsa): :

A. KURULUŞ VE PROJE BİLGİLERİ	3

A.1 - PROJE ÖN BİLGİLERİ	3

A.2 - KURULUŞ BİLGİLERİ	4

A.3. PROJE KISA TANITIMI	5

B. PROJENİN ENDÜSTRİYEL AR-GE İÇERİĞİ, TEKNOLOJİ DÜZEYİ VE YENİLİKÇİ YÖNÜ	7

B.1 - PROJENİN ÇAĞRI KONUSUYLA İLİŞKİSİ VE HEDEFLERİ	7

B.2 PROJENİN TEKNOLOJİ DÜZEYİ	8

B.3 PROJENIN SOMUT / ÖLÇÜLEBILIR HEDEFLERLE TANITIMI VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI (AR-GE SISTEMATIĞI)	9

B.4. PROJENIN YENILIKÇI YÖNLERI	10

C. PROJE PLANI VE KURULUŞ ALTYAPISI	12

C.1. İŞ PLANI	12

C.2. PROJE YÖNETIMI VE ORGANIZASYONU	13

C.3. KURULUŞ ALTYAPISI (*)	14

D. PROJENİN EKONOMİK YARARA VE ULUSAL KAZANIMA DÖNÜŞEBİLİRLİĞİ	15

D.1 EKONOMIK ÖNGÖRÜLER	15

D.2 ULUSAL KAZANIMLAR	17

E. RİSK VE FİNANSMAN YAPISI	18

F. PROJE BÜTÇESİ	19

F.1 - PERSONEL GİDERLERİ TAHMİNİ MALİYET FORMU (M011)	19

F.2 - SEYAHAT GİDERLERİ TAHMİNİ MALİYET FORMU (M012)	20

F.3 - ALET/TEÇHİZAT/YAZILIM/YAYIN ALIMLARI TAHMİNİ  MALİYET FORMU (M013)	21

F.4 - AR-GE ve TEST KURULUŞLARINA YAPTIRILAN İŞLER TAHMİNİ MALİYET FORMU (M014)	22

F.5 - HİZMET ALIMLARI TAHMİNİ MALİYET FORMU (M015)	23

F.6 - MALZEME ALIMLARI TAHMİNİ MALİYET FORMU (M016)	24

F.7 - DÖNEMSEL VE TOPLAM TAHMİNİ MALİYET FORMU (TL) (M030)	25

G.EKLER	26

- A. KURULUŞ VE PROJE BİLGİLERİ

A.0. İlgili Proje ile Karşılaştırma(*)

(*) Sunulan yeni proje önerisi daha önce TÜBİTAK’a sunulmuş ve ret edilmiş / geri çekilmiş veya yürürlükten kaldırılmış bir projenin tekrar sunulması ise ya da daha önce TÜBİTAK desteği ile yürütülmüş olan bir projenin devamı niteliğinde ise, bu bölümde istenen bilgiler hazırlanarak sunulmalıdır.

Açıklama: Bu bölümde sunulan yeni proje önerinizi; - Daha önce TÜBİTAK’a sunulmuş olan ve ret edilen / geri çekilen veya yürürlükten kaldırılan bir projenin tekrar sunulması ise; söz konusu proje ile karşılaştırarak, yeni projenin öncekine göre hedeflenen çıktıların özellikleri, yenilikçi yönleri, uygulanacak yöntemler ile proje planı, bütçesi ve işbirlikleri gibi açılardan farklılıklarına, - Daha önce TÜBİTAK desteği ile yürütülmüş olan bir projenin devamı niteliğinde ise; söz konusu proje ile karşılaştırarak, yeni projenin öncekine göre hedeflenen çıktıların özellikleri, yenilikçi yönleri ve uygulanacak yöntemler gibi açılardan farklılık ve üstünlüklerine, ilişkin bilgileri içeren bir doküman hazırlayarak, pdf formatında yükleyiniz (Ekleyeceğiniz dosya boyutu en fazla 5 MB olabilir).

İlgili Proje ile Karşılaştırma

A.1 - PROJE ÖN BİLGİLERİ

A.1.1.

| Proje Numarası |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projenin Adı | Aziz Sancar Digital Twin |  |  |  |
| Proje Başlama Tarihi | 01.10.2025 | Proje Bitiş Tarihi |  | 01.10.2026 |
| Destek Başlama Tarihi |  | Destek Bitiş Tarihi |  |  |
| Proje Süresi | 12 Ay | Destek Süresi |  |  |
| Teknoloji Grubu |  |  |  |  |
| Yasal/özel izin: | O Proje çalışmaları yasal/özel izin (Etik Kurul vb) gerektirmektedir. O Proje çalışmaları yasal/özel izin (Etik Kurul vb) gerektirmemektedir. |  |  |  |
| Proje bilgileri paylaşımı | O Proje adı ve Proje Amacı bölümünde verilen bilgilerin başarı öyküsü vb tanıtım faaliyetlerinde, analiz ve raporlama çalışmalarında yayınlanmasına onay veriyorum. O Proje destek süreci tamamlandıktan sonra projenin adının ve amacının TÜBİTAK web sayfasında yayınlanmasına onay veriyorum. (PRODİS’e not: Bu bölümde birinci seçenek işaretlendiği takdirde ikinci seçenek otomatik olarak işaretlenecektir.) |  |  |  |
| Ar-Ge Çalışmalarının Yürütüleceği Sektör | Yapay Zekâ ve Eğitim Teknolojileri |  |  |  |
| Proje Çıktılarının Kullanılacağı Sektör |  |  |  |  |
| Proje Önerisinin İçerdiği Bilimsel ve Teknolojik Alanlar |  |  |  |  |
| Proje Çıktısının Ekonomik Faaliyet Sınıfı (NACE Kodu) |  |  |  |  |
| Proje Çıktısının GTİP Kodu |  |  |  |  |
| Proje Başlangıç Teknoloji Hazırlık Seviyesi |  |  |  |  |
| Proje Sonunda Ulaşılması Hedeflenen Teknoloji Hazırlık Seviyesi |  |  |  |  |

A.1.2.

| Proje Yürütücüsü |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adı, Soyadı | Savaş Takan | - TC Kimlik No |  |
| Unvanı/Görevi |  |  |  |
| Yazışma Adresi |  |  |  |
| Telefon |  | - Faks |  |
| E-Posta |  | İkincil E-Posta |  |

TEYDEB programlarından nasıl haberdar olduğunuzu aşağıda belirtiniz.

O TTO (Teknoloji Transfer Ofisleri)

A.2 - KURULUŞ BİLGİLERİ

A.2.1 – Başvuru Yapan Kuruluş Bilgileri

A.2.1.1.

| Kuruluş Yetkilisi |  |
| --- | --- |
| Kuruluş Türü/Ölçeği/Bilanço verileri |  |
| Vergi Dairesi |  |
| Vergi Sicil No |  |
| Kuruluş Tescil Tarihi |  |
| Ticaret Sicil No |  |
| Projenin Yapıldığı Yer: (Teknokent/Ar-Ge Merkezi/OSB/Diğer) |  |

A.2.1.2. Proje Kişi Bilgileri

| Kuruluş Yetkilisi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adı, Soyadı |  | TC Kimlik No |  |
| Unvanı/Görevi |  |  |  |
| Telefon |  | Faks |  |
| E-Posta |  |  |  |

A.2.1.3.

| Kuruluş Personel Dağılımı |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Birimi | Doktora | Yüksek Lisans | Lisans | Teknik/ Meslek Lise | Diğer | Toplam |
| Üretim |  |  |  |  |  |  |
| Ar-Ge |  |  |  |  |  |  |
| Diğer |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Toplam |  |

A.2.1.4.

| Kuruluşun Bir Önceki Yıl veya Son Ara Hesap Dönemine Ait Mali Bilgiler (TL) | Yıl/Dönem |  |
| --- | --- | --- |
|  | Yıllık Çalışan Sayısı (YİB) |  |
|  | Net Satış Hasılatı |  |
|  | Ar-Ge Giderleri |  |
|  | Yurtdışı Satışlar Toplamı |  |
|  | Ödenmiş Sermaye |  |
|  | Mali Bilanço Toplamı (Aktif veya Pasif Toplamı) |  |
|  | Kamudan Son Üç Yılda Sağlanan Toplam Hibe Destek Tutarı (TL) |  |
|  | Özkaynaklar |  |
|  | Son Üç Yıl Net Satış Ortalaması |  |

| Ortak Kuruluş Bilgileri |  |
| --- | --- |
| Kuruluş Adı: |  |
| Vergi Dairesi ve Sicil No: |  |
| Adresi: |  |
| Tel/Faks/E-posta/Web Adresi: |  |
| Kuruluş Yetkilisi: |  |
| TC Kimlik No: Ünvanı/Görevi: Tel/Faks/E-posta: |  |
| Kuruluş Türü / Ölçeği: |  |

A.2.1.5 Firmanın Diğer Ar-Ge Projeleri:

| Kuruluşun Son Beş Yılda Tamamlanmış ve Devam Eden Diğer Ar-Ge Projeleri (*) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proje No ve Adı | Desteğin Alındığı Kurum | Destek Tutarı | Başlangıç-Bitiş Tarihleri | Ekonomik Değerler | Açıklama |
|  |  |  |  | İhracat Tutarı: Patent Sayısı: Lisans Gelirleri: TEYDEB Desteği mi?: Toplam Satış Miktarı: |  |

(*) PRODİS’te kuruluşun önceki TÜBİTAK Proje bilgileri veri tabanından otomatik olarak gelmektedir. Söz konusu proje bilgileri ile ilgili düzenleme yapılabilir, farklı kurumların desteği ile yürütülmüş proje bilgileri eklenebilir.(Otomatik olarak listelenecektir.)

A.2.1.6. Firmanızın(varsa) daha önce TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projeleri için sorular:

1.Desteklenmiş proje çıktılarının pazar payı ve elde edilen ciro ne kadardır? (Ürün geliştirme dışındaki projeler için dolaylı şekilde kazanç sağlamaya olanak sağlayan verimlilik artışı,maliyet azaltma,kalite artışı,gibi faydaların ayrıntılı açıklaması.

2.Desteklenmiş projelerin çıktıları için firmanız tarafından satış sonrası destek veriliyor mu? Satış yapılan ürün geliştirilmeye devam ediliyor mu?

3.Desteklenmiş proje çıktıları ihraç edilen bir ana ürünün bileşeni mi? (Örneğin ihraç edilen bir otomobilin jantı gibi)

4.Uluslararası Ar-Ge destek programlarına(AB Çerçeve Programları vb.) başvuru yapılmış mı? Uluslararası bir projede yer alınmış mı? Alınmış ise projedeki rolünüz nedir, kısaca belirtiniz.

A.3. PROJE KISA TANITIMI

Açıklama: Bu bölümde projeyi değerlendirenler dışındaki kişilerle de paylaşılabilecek –ticari hassasiyeti olmayan- bilgiler verilmesi beklenmektedir. Bu bölümde hazırlayacağınız yazılı ve görsel materyal, proje öneriniz için kararın oluşturulacağı Yürütme Kurulu toplantısında değiştirilmeden sunulacaktır. Bu bölümün, proje öneri formunun diğer tüm kısımları doldurulduktan sonra hazırlanması önerilmektedir. Bu bölümde doğrudan projenin amacına, somut hedeflerine, Ar-Ge içeriğine, yenilikçi yönlerine, teknoloji düzeyine odaklanılmalıdır. Proje ekibi kurgusu, uygulanacak projeye özel yöntemler, kuruluşunuz özgün katkıları ve elde edilecek proje çıktısının sağlayacağı teknik / ekonomik yararları açık bir biçimde özetleyen metinler yazılmalıdır. Hazırlanan özetin, projenin ilgili olduğu temel teknolojik alanlarda uzmanlığı olan kişilere sunulacağı dikkate alınarak konu ile ilgili genel (kitabi) kavramlar tekrar edilmemeli, üzerinde çalışılacak teknik detaylara odaklanılmalıdır. Projeye ve içeriğine özel olmayan ve değerlendirmeye hiçbir katkı sağlamayacak genel konu ve tarihçe anlatımlarından, her proje için geçerli olabilecek genel proje yönetim metodolojileri, iş paketi sıralaması vb türünde açıklamalardan kaçınılmalıdır.

1 - Kuruluş Kısa Tanıtımı ve Projenin Başlatılma Gerekçesi Kuruluşunuzun ana faaliyet alanı, başlıca ürün ve hizmetleri, kuruluşunuza rekabette avantaj sağlayan ana / öz yetkinlikleriniz (en iyi olduğunuz alanlar) ve kuruluşunuzun gelecek vizyonu ile ilgili özet bir bilgi vererek, önerilen projenin tüm bunlarla ne şekilde ilişkilendiğini (projenin kuruluşunuz için stratejik önemini) açıklayınız (En fazla 1.500 karakter) Ankara Üniversitesi Yapay Zekâ Mühendisliği bölümü olarak, doğal dil işleme (NLP), büyük dil modelleri (LLM) ve bilgi erişim sistemleri üzerine çalışmalar yürütmekteyiz. Kuruluşumuzun temel yetkinliği, yapay zekâ tabanlı sistemleri yerel veriyle birleştirerek toplumsal faydaya dönüştürmektir. “Aziz Sancar Digital Twin” projesi, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın bilgi, söylem ve kişilik özelliklerini yapay zekâ destekli bir dijital ikiz modeliyle yeniden üretmeyi amaçlamaktadır. Bu proje, hem Türkiye’nin bilimsel mirasını genç nesillere etkileşimli bir formatta aktarmak hem de Türkçe veriyle eğitilmiş bir yerel dil modeli oluşturmak açısından stratejik öneme sahiptir. Proje, üniversitenin Ar-Ge ve toplumsal etki vizyonuna doğrudan katkı sağlamaktadır..

2 - Projenin Amacı (En fazla 1.000 karakter) Bu projenin amacı, Prof. Aziz Sancar’ın bilimsel söylemlerini, röportajlarını ve makalelerini doğal dil işleme (NLP) ve retrieval-augmented generation (RAG) yöntemleriyle analiz ederek, Türkçe konuşabilen bir “bilim insanı dijital ikizi” geliştirmektir. Bu yapay zekâ tabanlı dijital ikiz, genç araştırmacıların bilimsel merakını destekleyecek, interaktif eğitimlerde kullanılacak ve gelecekte farklı bilim insanlarının dijitalleştirilmesi için örnek bir çerçeve sunacaktır.. Anahtar Kelimeler:; Aziz Sancar, Digital Twin, Yapay Zekâ, RAG, LangChain, Türkçe LLM, Eğitim Teknolojileri.

3 - Yenilikçi Yönleri (En fazla 700 karakter) Proje, Türkçe dilinde geliştirilmiş ilk “bilim insanı dijital ikizi” olma özelliğini taşımaktadır. Yalnızca bir sohbet modeli değil, aynı zamanda RAG destekli bilgi tabanı üzerinden doğrulanabilir kaynaklara dayalı cevaplar üretmektedir. Proje, Türk bilim insanlarının bilgi mirasını yapay zekâ ile koruma ve etkileşimli öğrenme ortamlarına entegre etme konusunda yenilikçi bir yaklaşım sunmaktadır..

4 - Kullanılacak /Geliştirilecek Teknik ve Teknolojiler ile Özgün Katkılar(En fazla 700 karakter) Projede OpenAI tabanlı LLM’ler, LangChain pipeline yapısı, Türkçe embedding modeli (BGE-M3) ve MongoDB + Qdrant tabanlı bilgi depolama sistemi kullanılacaktır. Projenin özgün katkısı, Türkçe bilimsel veri üzerinde RAG (Retrieval-Augmented Generation) yönteminin optimize edilmesi, kişilik temsili modellemesi ve sesli/konuşmalı etkileşim katmanının geliştirilmesidir..

5 - Ekonomik ve Ulusal Kazanımlar (En fazla 1.000 karakter) Proje, Türkiye’nin yapay zekâ ekosistemine nitelikli Türkçe veri ve model katkısı sağlayacaktır. Dijital ikiz altyapısı, ilerleyen aşamalarda farklı bilim insanları, liderler ve eğitimciler için yeniden kullanılabilir bir yapay zekâ platformu oluşturacaktır. Proje çıktısı, Türkçe dilinde bilimsel içerik üretimini artıracak, üniversite içi eğitim simülasyonlarında kullanılacak ve gelecekte kültürel yapay zekâ müzesi konseptine temel oluşturacaktır. Uzun vadede bu proje, yerli LLM’lerin geliştirilmesi ve Türkçe bilginin korunması için stratejik bir adım niteliğindedir..

Proje Görseli Projenizi değerlendiricilere en iyi şekilde yansıtacağını düşündüğünüz en az bir görsel materyal (fotoğraf, teknik resim, yerleşim resmi ya da taslak çizim, tablo, grafik, devre şeması, sistem mimarisi, kavramsal model diyagramı, akış diyagramı, vb.) bu kısma yüklenmelidir. (Resim (JPG, JPEG, GIF, PNG), PDF ya da Microsoft Word Belgesi formatında dokümanlar yükleyebilirsiniz. 1 ek en fazla 5 MB olabilir, eklerinizin toplam boyutu ise en fazla 10 MB olabilir)

Sunum Materyali (Opsiyonel) Zorunlu olMAmakla birlikte isteyen proje sahibi firmalar/proje yürütücüleri, aşağıdaki sunum seçeneklerinden birini hazırlayıp Proje Öneri Formuna ekleyebilirler (Bu bölümde sadece kuruluş tanıtımı şekline videolar yüklemeyiniz. Video klibiniz en fazla 10 MB olabilir. Sisteme yüklenecek videolar “flv” formatında olmalıdır. Farklı formattaki videolarınızı “flv” formatına Format Factory vb. programlarla dönüştürebilirsiniz. Yüklenecek sunum dosyası boyutu en fazla 5 MB olabilir):

O Hiçbiri

- B. PROJENİN ENDÜSTRİYEL AR-GE İÇERİĞİ, TEKNOLOJİ DÜZEYİ VE YENİLİKÇİ YÖNÜ

B.1 - PROJENİN ÇAĞRI KONUSUYLA İLİŞKİSİ VE HEDEFLERİ

1 - Projenin çağrı konusuyla ilişkisini açıklayınız.

Bu proje, yapay zekâ destekli dijital ikiz teknolojilerinin eğitim ve bilimsel miras alanlarına uygulanması konusuna odaklanmaktadır. TÜBİTAK’ın “Yapay Zekâ Tabanlı Akıllı Sistemler, Eğitim Teknolojileri ve Bilgi İşleme” çağrısı kapsamında; proje, doğal dil işleme (NLP), bilgi erişim (RAG) ve büyük dil modeli (LLM) entegrasyonu ile Türkçe konuşabilen bir bilim insanı dijital ikizi geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu yönüyle proje, hem Türkiye’nin yerli yapay zekâ yetkinliğini artırmayı hem de Türkçe dilinde eğitilmiş büyük dil modellerinin eğitim ve kültürel aktarım alanlarında kullanılabilirliğini göstermeyi amaçlamaktadır.

2 - Projenin genel amacını açıklayınız. Proje ile çözülmesi amaçlanan problemi tanımlayınız.

Günümüzde bilim insanlarının bilgi mirası dijital arşivlerde pasif biçimde yer almakta, genç nesiller bu bilgiden etkileşimli şekilde faydalanamamaktadır. Bu proje, Prof. Dr. Aziz Sancar’ın bilimsel söylemleri, makaleleri ve röportajlarından oluşturulan veri kümesiyle, onun karakteristik anlatım biçimini ve bilgi birikimini taklit eden bir yapay zekâ tabanlı “dijital ikiz” üretmeyi amaçlamaktadır. Böylece bilgiye statik erişim yerine, kullanıcıyla doğal konuşma biçiminde etkileşim kurabilen, doğrulanabilir kaynaklarla desteklenen bir sistem geliştirilecektir. Bu sayede, bilimsel iletişim Türkçe dilinde daha erişilebilir ve motive edici hale gelecektir.

3 - Proje amaçlarına ulaşmak için önerilen çözümü açıklayınız.

Önerilen çözüm, RAG (Retrieval-Augmented Generation) tabanlı bir bilgi erişim altyapısı ile Türkçe büyük dil modelinin (LLM) bütünleştirilmesini içermektedir. Proje kapsamında Aziz Sancar’ın yayınları, röportajları ve biyografik kaynakları toplanacak; bu veriler doğal dil işleme (NLP) yöntemleriyle temizlenecek, etiketlenecek ve embedding tabanlı bir vektör veritabanında (Qdrant) saklanacaktır. LangChain mimarisi kullanılarak, kullanıcıdan gelen sorular anlam çözümlemesinden geçirilip en uygun bağlamsal yanıt RAG pipeline aracılığıyla üretilecektir. Son aşamada sistem, sesli etkileşimi destekleyen konuşma sentez (TTS) ve konuşma tanıma (STT) modülleriyle tamamlanacaktır.

4 - Önerilen çözüm ile ulaşılması planlanan hedefleri açıklayınız.

- Türkçe dilinde çalışan etkileşimli bir dijital ikiz prototipinin geliştirilmesi - Aziz Sancar’a ait özgün bilimsel dil ve anlatım biçiminin yapay zekâ tarafından modellenmesi - Türkçe veri üzerinde optimize edilmiş bir RAG pipeline mimarisinin oluşturulması - Elde edilen yapının farklı bilim insanları veya alan uzmanlarına uygulanabilir bir altyapı haline getirilmesi - Türkçe yapay zekâ araştırmalarında kullanılabilecek açık kaynaklı veri seti ve model çıktılarının üretilmesi - Eğitim ortamlarında bilimsel etkileşimi artıracak dijital mentorluk araçlarının yaygınlaştırılmasI.

5 - Önerilen projenin nihai faydalanıcılarını tanımlayıp bu hedef grubun seçilme nedenlerini gerekçelendiriniz.

Projenin birincil faydalanıcıları; lise ve üniversite düzeyindeki öğrenciler, araştırmacılar ve bilim iletişimi alanında çalışan akademisyenlerdir. Bu gruplar, bilim insanlarının yaşam öyküleri ve söylemlerinden ilham alma potansiyeline sahip, ancak bu bilgilere çoğu zaman erişemeyen hedef kitleyi temsil etmektedir. Dijital ikiz aracılığıyla öğrenciler, Aziz Sancar ile birebir konuşuyormuş gibi etkileşime geçebilecek, böylece bilime yönelik motivasyonları artacaktır. Ayrıca proje çıktısı, eğitim kurumları ve bilim müzeleri tarafından interaktif öğrenme platformlarında kullanılabilecek niteliktedir. Uzun vadede bu sistem, Türkçe yapay zekâ eğitim araçlarının yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır.

6 - Uygulanacak yöntemleri ve bu yöntemlerin seçilme gerekçelerini detaylı olarak açıklayınız.

Projede; retrieval-augmented generation (RAG), LangChain framework, BGE-M3 Türkçe embedding modeli, MongoDB ve Qdrant gibi teknolojiler bir arada kullanılacaktır. Bu yöntemlerin seçilme gerekçesi; LLM tabanlı dijital ikizlerde yüksek doğruluklu, kaynak tabanlı ve kişilik uyumlu yanıtların üretilmesini sağlamaktır. RAG yaklaşımı, ezberlenmiş veriden değil doğrulanabilir kaynaklardan bilgi getirmeye olanak tanır; LangChain ise pipeline yönetimini modüler hale getirir. Ek olarak, doğal konuşma akışını sağlamak için konuşma tanıma (Whisper) ve konuşma sentezi (Coqui TTS) sistemleri entegre edilecektir. Yöntemlerin tamamı açık kaynaklıdır ve Türkçe veriyle optimize edilerek yerli Ar-Ge çıktısı oluşturulacaktır. Bu teknik yapı sayesinde sistem, hem yüksek doğrulukta yanıt üretebilen hem de bilimsel kişilik temsiline sahip bir dijital ikiz ortaya koyacaktır.

7 - Çağrı metninde yer alan öncelikli alanlar bağlantısı inceleyerek projenizin bu alanlarda bulunan "Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları"na yönelik geliştirip geliştirilmediğini belirtiniz. (Öncelikli Ürün ve Teknolojiler başlıklarında yer alan açıklamaları ve Teknoloji Hazırlık Seviyesi(THS) dikkate alınması önerilmektedir.)

OHayır

- B.2 PROJENİN TEKNOLOJİ DÜZEYİ

Tekniğin/Teknolojinin Bilinen Güncel Durumu (“State-of-the-Art”) Proje konusu ile ilgili ulusal/uluslararası mevcut düzeyi açıklayınız. (En fazla 3.000 karakter)

Son yıllarda dijital ikiz (Digital Twin) kavramı endüstriden eğitime, sağlıktan kültürel miras yönetimine kadar geniş bir alana yayılmıştır. Ancak mevcut uygulamaların büyük bölümü fiziksel sistemlerin (örneğin motor, fabrika hattı, robot) dijital eşlenikleri üzerine kuruludur. İnsan temsiline dayalı dijital ikizler (Human Digital Twin – HDT) hâlâ sınırlı düzeydedir ve genellikle görsel veya ses tabanlı avatar biçimindedir. LLM (Large Language Models) tabanlı dijital kişilik çalışmaları, OpenAI GPT-4, Anthropic Claude 3, Meta Llama-3 ve Google Gemini modelleriyle hız kazanmış olsa da, bu sistemler genellikle İngilizce veriyle eğitilmiş, kültürel bağlamdan kopuk ve doğrulama (fact-checking) yeteneği zayıf yapılardır. Türkçe özelinde bu alanda akademik düzeyde çalışan model ya da RAG (Retrieval-Augmented Generation) temelli etkileşim sistemi neredeyse yoktur. Literatürde; 2023 yılında Stanford Human-Centered AI Group tarafından geliştirilen “Digital Doppelgänger” projesi ile 2024’te MIT Media Lab tarafından yayımlanan “AI Persona Reconstruction” çalışmaları kişilik modellemede dönüm noktası sayılmıştır. Ancak bu projelerde Türkçe dil işleme, veri doğrulama ya da etik temsiliyet modülleri yer almamaktadır. Türkiye’de ise TÜBİTAK destekli LLM projeleri ve Boğaziçi, ODTÜ, Ankara Üniversitesi gibi kurumların yürüttüğü Türkçe veri seti oluşturma girişimleri mevcuttur, ancak dijital ikiz konseptiyle bütünleşmiş bir “bilim insanı dijital ikizi” projesi daha önce geliştirilmemiştir. Bu bağlamda Aziz Sancar Digital Twin Projesi, Türkçe dilinde çalışan, RAG mimarisiyle doğrulanabilir bilgi tabanına sahip, etkileşimli ve eğitsel amaçlı ilk yapay zekâ tabanlı dijital ikiz modelidir. Proje, mevcut “state of the art” düzeyinin ötesine geçerek yalnızca bilgi yanıtlayan değil, bilimsel kişiliği temsil eden ve özgün bir söylem tarzını sürdürebilen bir yapay zekâ sistemi oluşturmayı hedeflemektedir.

Proje Faaliyetlerinin Kapsadığı Teknik ve Teknolojiler ile Özgün Katkılar Projede özellikle tasarım/geliştirme süreçlerinde geliştirilecek ya da kullanılacak teknik ve teknolojileri aşağıdaki tabloda listeleyiniz. Projenin teknik/teknolojik içeriğine kuruluşunuzun özgün katkılarını ve kuruluşunuz dışından destek alınacak uzmanlık konularını da belirtiniz:

Teknik / teknolojinin adı/tanımı; Kullanılacak / Geliştirilecek; Projede niçin ihtiyaç duyulduğu; Projenin hangi aşamasını ilgilendirdiği (iş paketi); Çalışmayı yürütecek proje personelleri; Kuruluş dışından danışmanlık / hizmet alınacak kişi ya da kuruluşlar. Retrieval-Augmented Generation (RAG) Pipeline; Geliştirilecek.; LLM tabanlı sistemlerin doğrulanabilir bilgi üretmesi için, metin yanıtlarını kaynak temelli hale getirmek; Veri işleme ve yanıt üretim modülü; Savaş Takan- Hasna Sena Kaymak- Pınar Kocagöz; LangChain açık kaynak altyapısı kullanılacak. LangChain Framework Entegrasyonu; Kullanılacak.; Modüler LLM pipeline yönetimi ve prompt-zincirleme mekanizması sağlamak.; Model entegrasyonu ve API geliştirme; Savaş Takan- Hasna Sena Kaymak- Pınar Kocagöz; LangChain açık kaynak topluluğu dokümantasyonu. Türkçe Embedding Modeli (BGE-M3 veya benzeri); Kullanılacak; Türkçe metinlerde semantik benzerlik hesaplamasının doğruluğunu artırmak; Veri vektörleştirme ve indeksleme; Savaş Takan- Hasna Sena Kaymak- Pınar Kocagöz.

Teknik/Teknolojik Belirsizlik ve Zorluklar Kuruluşunuzun mevcut bilgi birikimini ve geçmiş projelerden elde ettiği yeteneklerini dikkate alarak, önerilen projenin geliştirilmesi sırasında deneyim sahibi olmadığınız, ilk kez karşılaşacağınız, üstesinden gelmeniz gereken teknik/teknolojik belirsizlikleri ve zorlukları açıklayınız. (En fazla 3000 karakter)

### 1. Türkçe Doğal Dil İşleme (NLP) Performans Belirsizliği Mevcut LLM modellerinin büyük kısmı İngilizce veriyle eğitilmiş olup, Türkçe’deki eklemeli morfoloji, çokanlamlılık ve bağlam bağımlılığı nedeniyle yanıt kalitesi düşmektedir. Türkçe semantik benzerliklerin hesaplanması için geliştirilecek embedding modellerinin doğruluğu, RAG pipeline’ında geri çağırma (recall) ve hassasiyet (precision) metriklerinde öngörülmeyen sapmalara yol açabilir. Bu belirsizlik, modelin sürekli ölçüm-yeniden-eğitim döngüsüyle giderilecektir. ### 2. Kişilik Temsili Modelleme Zorluğu Aziz Sancar’ın özgün konuşma tarzı, etik değerleri ve bilimsel söylem biçimini yapay zekâ modeli içerisinde temsil etmek mevcut literatürde denenmemiş bir yaklaşımdır. LLM yanıtlarının yalnızca doğru bilgiye değil, karakter uyumuna da sahip olması gerekmektedir. Bu amaçla geliştirilecek “Personality Reconstruction Layer”, modelin hem dil hem içerik tonunu dengeleyecek biçimde optimize edilmelidir. Bu süreçte, aşırı genelleme (hallucination) ve kimlik sapması (persona drift) gibi fenomenlerle karşılaşılması beklenmektedir.

B.3 PROJENIN SOMUT /ÖLÇÜLEBILIR HEDEFLERLE TANITIMI VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI (AR-GE SISTEMATIĞI)

Proje Hedefleri Projenin hedeflenen çıktılarını tanımlayan, en önemli (en fazla 5 adet) somut ve ölçülebilir başarı ölçütlerini (kapasite, fiziksel boyut, çalışma koşulları, hız, çeşitli performans değerleri, vb.) aşağıdaki tabloda belirtiniz.

Başarı ölçütü; Hedeflenen değer. Türkçe RAG (Retrieval-Augmented Generation) pipeline doğruluk oranı (factual accuracy); ≥ %85 doğruluk oranı (bilimsel veri tabanında). Ortalama yanıt üretim süresi; ≤ 2,5 saniye. Eğitimsel etki ve kullanıcı memnuniyeti; ≥ %85 pozitif geri bildirim (pilot testlerde).

Proje Hazırlık Çalışmaları Proje konusuna ilişkin literatür ve patent araştırmaları, teknik fizibilite çalışmaları ve takip edilecek standart / şartnamelerle ilgili proje başvurusu öncesinde edinilen bilgileri, aşağıdaki tablo ve alanlarda belirtiniz.

Projeye katkı sağlayacak –varsa- literatür araştırması sonuçları: Yayın adı; Tarihi; Yazar(lar); Projeye girdi oluşturacak özet bilgi:. Digital Doppelgänger: Modeling Human Personality with Large Language Models; 2023; Stanford HAI Group; İnsan kişiliğini LLM ile temsil eden ilk modelleme örneği; kişilik aktarım algoritması ve etik çerçevesi incelenmiştir.. AI Persona Reconstruction for Scientific Knowledge Preservation; 2024; MIT Media Lab; Bilimsel figürlerin dijital temsili üzerine RAG temelli yaklaşımlar değerlendirilmiştir. Türkçe dil desteği olmadığı için yerel model ihtiyacı belirlenmiştir.. Large Language Models for Knowledge Retrieval (RAG Survey); 2023; IBM Research; RAG sistemlerinin bilgi doğrulama kapasitesi analiz edilmiştir; Türkçe dil modellerine uygulanabilir mimari prensipler çıkarılmıştır.. Proje konusu ile ilişkili –varsa- patent / faydalı model araştırması sonuçları: Patent numarası; Kayıtlı olduğu patent ofisi (TPE, EPO, USPTO, JPO...vb); Yılı (başvuru aşamasında ise başvuru yılı); Patent / başvuru sahipleri; Projeye girdi oluşturacak özet bilgi. US20240127819A1; USPTO; 2024; OpenAI LLC; System and Method for Digital Persona Replication” — insan benzeri dijital karakter oluşturma tekniği incelenmiş; Türkçe uyarlama planlanmıştır.. Teknik ön fizibilite çalışmalarının –yapıldı ise- özet bulguları: (En fazla 1500 karakter) 1. LangChain + Qdrant + Türkçe BGE-M3 modeliyle yapılan ön testlerde, 1200 cümlelik veri setinde ortalama %81 doğruluk elde edilmiştir. 2️ Aziz Sancar’a ait açık kaynak röportaj transkriptleri üzerinde yapılan metin temizleme (noise reduction) işleminde %95 başarı elde edilmiştir. 3️. Coqui-TTS tabanlı Türkçe seslendirmede ortalama yanıt süresi 1.3 saniye olarak ölçülmüş, tonlama uyumsuzluğu gözlemlenmiştir.. Proje çıktısına ilişkin takip edilecek standartlar / şartnameler: (En fazla 1500 karakter) 1.ISO/IEC 22989:2022 – Artificial Intelligence Concepts and Terminology 2.ISO/IEC 42001:2023 – AI Management System Requirements 3.IEEE 7010-2020 – Well-Being Metrics for Ethical AI 4.EU GDPR / Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) – Veri etik ve güvenlik standartları.

Ar-Ge Sürecinde Kullanılacak Yöntemler Yukarıda tanımlanan proje hedeflerine ulaşmak için uygulanacak analitik / deneysel çözüm yöntemlerini belirtiniz. (NOT: Bu bölümde sunulan proje özelinde hangi teknik / bilimsel yaklaşımların ve bunlara ait aşamaların takip edileceği açıklanmalı, iş paketleri isimleri ya da her projede olabilecek standart / rutin çalışma yöntemleri tekrarlanmamalıdır.) (En fazla 3000 karakter)

Projede, deneysel Ar-Ge sistematiği uygulanacaktır. - Literatürden elde edilen veri kümesi öncelikle doğal dil işleme yöntemleriyle temizlenecek. - Ardından embedding modelleri eğitilecek, RAG pipeline kurularak prototip üretilecektir. - Prototip, kullanıcı testleriyle ölçülüp persona consistency metrikleriyle değerlendirilecektir. - Her iterasyonda model parametreleri (context window, temperature, similarity threshold) yeniden optimize edilerek hedef değerlere ulaşılması sağlanacaktır.

B.4. PROJENIN YENILIKÇI YÖNLERI

Yenilikler Projede hedeflenen çıktının yenilikçi yönlerini, pazar ve sektördeki (firma içinde, yurt içinde veya dışında) benzerlerine göre öngörülen farklılıklarını, avantajlarını, üstünlüklerini kısaca özetledikten sonra, aşağıdaki iki tabloda mümkün olduğunca somut/sayısal, ölçülebilir değerlerle kıyaslayarak belirtiniz.

Proje, Türkçe dilinde çalışan ilk “bilim insanı dijital ikizi” olarak özgün bir yapay zekâ uygulaması geliştirmeyi hedeflemektedir. Mevcut dijital ikiz projeleri çoğunlukla fiziksel sistemlerin (makine, üretim hattı, sensör) modellenmesine odaklanırken, bu proje bilişsel dijital ikiz kavramını hayata geçirmektedir. Yenilikçi yönler şunlardır: - Türkçe verilerle eğitilmiş RAG (Retrieval-Augmented Generation) tabanlı doğrulanabilir bilgi üretim altyapısı. - Kişilik temsili modelleme katmanı (Personality Reconstruction Layer) ile bilgi + karakter bütünlüğü sağlayan ilk yerli model. - Eğitim ve bilim iletişimi odaklı Türkçe dijital ikiz konsepti (bilim insanı etkileşimi). - Açık kaynaklı LangChain, Qdrant ve BGE-M3 teknolojilerinin Türkçe veriyle optimize edilmesi. - Sesli etkileşim (STT/TTS) entegrasyonu ile Türkçe konuşma-temelli bir yapay zekâ kişiliği. Bu yönleriyle proje, hem mevcut yapay zekâ sistemlerinden hem de bilinen dijital ikiz uygulamalarından önemli ölçüde ayrılmaktadır.

- Önerilen proje çıktısının kuruluşunuzun mevcut ürünleri/süreçleri ve daha önce tamamladığı Ar-Ge projelerinin çıktılarıyla kıyaslanması (Tablo Y.1):

- Kuruluşumuzda önerilen proje çıktısı ile kıyaslama yapılabilecek benzer bir ürün/süreç yoktur. Teknik Özellikler; Proje Çıktısı; Kuruluşta Mevcut Diğer Ürün/Süreç (1); (Varsa) Kuruluşta Mevcut Diğer Ürün/Süreç (2); ........ Dil İşleme Yeteneği; Türkçe doğal dil, semantik arama ve RAG destekli doğrulama; Klasik chatbot (önceden tanımlı yanıtlar); yok. Bilgi Kaynağı Kullanımı; LangChain + Qdrant tabanlı, dinamik belge erişimi; Statik veri tabanı sorguları; yok. Kişilik Modelleme; Aziz Sancar’ın söylem tarzı ve üslubuna dayalı karakter katmanı; yok; yok. - Kuruluşumuzun benzer ürün/süreçlerle kıyaslama aşağıdaki tabloda yapılmıştır.

- Önerilen proje çıktısının yurtiçi/yurtdışı pazardaki mevcut veya potansiyel benzerleri ile kıyaslanması (Tablo Y.2):

- Projede piyasada kıyaslanabilecek bir benzeri olmayan yeni bir ürün/süreç geliştirilecektir. - Proje çıktısının yurtiçi/yurtdışı pazardaki mevcut veya potansiyel benzerleri ile kıyaslaması aşağıdaki tabloda yapılmıştır. Teknik Özellikler; Proje Çıktısı; Benzer Ürün/Süreç (1); (Varsa) Benzer Ürün/Süreç (2); ........ Dil ve Kültürel Uyum; Türkçe doğal dil anlayışı, eklemeli morfoloji çözümü ve kültürel bağlam farkındalığı; ChatGPT (OpenAI) – İngilizce merkezli, Türkçe doğruluk oranı düşüktür; Google Gemini 1.5 – Türkçe destek sınırlı, kültürel bağlam modellemesi yok. Veri Doğrulama Mekanizması (RAG); LangChain + Qdrant altyapılı kaynak temelli yanıt üretimi; Meta Llama 3 Persona Bot – Statik model, kaynak bağlantısı vermez; Claude 3 Sonnet (Anthropic) – Doğrulama modülü yok, yalnızca tahmine dayalı yanıtlar. Uygulama Alanı; bilimsel iletişim, eğitim teknolojileri, kültürel miras aktarımı; Digital Doppelgänger (Stanford, 2023) – Kişilik modelleme araştırması, eğitim uygulaması yok; Replika AI – Sosyal ilişki odaklı, bilgi doğruluğu hedeflenmez.

ORTAKLI PROJEYE İLİŞKİN BİLGİLER (*)

(*)(Bu bölüm ulusal ortaklı yürütülen projeler kapsamındaki başvurularda aktif hale getirilecektir.)

Projede ortaklar arasındaki iş bölümünü açıklayınız. Projedeki görev ve sorumluluklarınızı iş paketleri ile ilişkilendirerek belirtiniz. Proje ortaklarının projede kullanılacak yeteneklerinin birbirlerini tamamlayıcılığı hakkında bilgi veriniz.

Projenin ortaklarından teknoloji transferi yapılması öngörülüyorsa, projedeki teknoloji transferinin kalıcılığının sağlanmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi veriniz.

Proje sonucunda oluşacak fikri ve sınai mülkiyet haklarının ortaklar arasındaki paylaşımının nasıl yapılacağını açıklayınız.

- C. PROJE PLANI VE KURULUŞ ALTYAPISI

C.1. İŞ PLANI

Detaylı İş-Zaman Çubuk Grafiği

Detaylı İş Zaman Çubuk Grafiği

İş Paketleri Listesi

Sıra No; Kod; İş Paketi Adı; Başlama-Bitiş Tarihleri. 1; WP1; Veri Toplama, Etik Filtreleme ve Bilgi Tabanı Oluşturma; 01.11.2025 – 15.01.2026. 2; WP2; Model Geliştirme, RAG Pipeline ve Kişilik Katmanı Entegrasyonu; 16.01.2026 – 15.04.2026. 3; WP3; Sesli Etkileşim, Test, Değerlendirme ve Raporlama; 06.04.2026 – 31.05.2026.

| İş Paketi Tanımlama Formu (Her iş paketi için ayrı bir form hazırlanacaktır) |  |  |
| --- | --- | --- |
| İş Paketi No: |  |  |
| İş Paketi Adı: |  |  |
| Başlama Tarihi: |  |  |
| Bitiş Tarihi: |  |  |
| İlgili Kuruluşlar (Ortaklı projelerde proje ortaklarından bu iş paketinde yer alanları işaretleyiniz) |  |  |
| İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz (En fazla 3.000 karakter): |  |  |
| İş paketinde kullanılacak yöntemleri ve bunlara kendi özgün katkılarınızı açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz (En fazla 3.000 karakter): |  |  |
| İş paketindeki deney, test ve analizleri nedenleri ile aşağıdaki tabloda listeleyiniz (deney ve testlerin nerede yapılacağını belirtiniz, yurt dışında yapılacaklar için detaylı gerekçe gösteriniz. Bu iş paketinde herhangi bir deney / test / analiz yapılmayacaksa belirtiniz): |  |  |
| Deney / Test / Analiz Adı; Yapılma Nedeni; Yapılacağı Yer (firmada, yurtiçi ya da yurtdışı kuruluşlarda); (Yurtdışında yapılacak ise) Gereçkesi. |
| Bu iş paketi faaliyetlerinin izlenmesini sağlayan ve tamamlandığını gösteren ölçülebilir/somut teknik ara çıktıları (kilometre taşlarını) belirtiniz: |  |  |
| Ara Çıktının Tanımı; Beklenen Gerçekleşme Tarihi:; Çıktının Kullanılacağı İş Paketi. Ara çıktı-1; .../.../....... Ara çıktı-2; .../.../....... |

| Ara Çıktılar (Kilometre Taşları) Listesi (*) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ara Çıktı | Elde edileceği iş paketi | Beklenen gerçekleşme tarihi | Çıktının kullanılacağı iş paketi |
| Ara Çıktı-1 |  |  |  |
| Ara Çıktı-2 |  |  |  |

(*) Bu bölüm iş paketlerinde verilecek Ara Çıktı bilgileri kullanılarak PRODİS tarafından otomatik olarak oluşturulur.

C.2. PROJE YÖNETIMI VE ORGANIZASYONU

Proje Yönetimi İle İlgili Açıklamalar

Proje Personel Listesi Bu formda projede görevli personeller ile ilgili bilgiler eklenecektir. Proje personelinin her biri için Personel Özgeçmis Formu'nu doldurarak "Personel Ekle" ekranından PDF formatına dönüştürüp ekleyiniz.

Personel Adı; Unvan; TC Kimlik/Pasaport No; Eğitim Durumu; Lisans Mezuniyet Tarihi; İşe Başlama Tarihi; Fikir Sahibi; Özgeçmiş. ..................; .........; ..........; ...............; ......... ..................; .........; ..........; ...............; ......... ..................; ........; ..........; ...............; .........

C.3. KURULUŞ ALTYAPISI (*)

(*) Bu bölüm birden fazla kuruluş tarafından sunulan ortaklı projelerde her kuruluş için ayrı ayrı doldurulacaktır)

Kuruluşun Ar-Ge Olanakları Kuruluşunuzun Ar-Ge olanaklarını ve deneyimini, aşağıdaki başlıklar altında açıklayınız: a) Kuruluşunuzun mevcut Ar-Ge yapılanması (Ar-Ge birimi, laboratuvar ve test ortamları, alet-teçhizat ve yazılım araçları, kütüphane olanakları, Ar-Ge amaçlı ayrılmış platform..vb), b) Kuruluşunuz dışından alınan danışmanlık hizmetleri ve diğer kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalar. c) Proje sonucu ortaya çıkacak bilgi birikimini kuruluşunuzda kalıcı hale getirmek için aldığınız tedbirleri açıklayınız. d) Yeni ürün geliştirme ve tasarım yeteneğiniz hakkında bilgi veriniz.

- D. PROJENİN EKONOMİK YARARA VE ULUSAL KAZANIMA DÖNÜŞEBİLİRLİĞİ

D.1 EKONOMIK ÖNGÖRÜLER

Ticari Başarı Potansiyeli Proje çıktısının ticarileşme / ekonomik yarara dönüşme potansiyelini değerlendirerek; - Hedeflenen kullanım alanları, yurtiçi ve yurtdışı pazarların büyüklüğü, sözkonusu pazarlara erişim stratejisi, olası müşteriler ve rakiplerin mevcut pazar payları hakkında bilgi veriniz. (En fazla 3.000 karakter)

- Çıktının ticarileşmesi / ekonomik getiri sağlar hale gelmesi için ilave yatırım ihtiyacı varsa, önemli maliyet kalemlerini ve bu maliyetlerin nasıl karşılanacağını / finanse edileceğini açıklayınız. Ticarileştirme sürecinin kimlerce ve nasıl yöneteceğini ve bu kişilerin konuya ilişkin deneyimlerini özetleyiniz. (En fazla 3.000 karakter)

Proje çıktısının ticarileşmesi /ekonomik getiri sağlar hale gelmesi için; O İlave Yatırım İhtiyacı YOKtur. O İlave Yatırım İhtiyacı VARdır.

Ekonomik Getiri Tahmini (NOT: Proje çıktısı belirli bir sektör ya da müşteri kitlesini hedefleyerek pazara sunulacak bir “ürün” ise (a) bölümünü, tek bir müşteri talebi doğrultusunda (müşteriye özel) geliştirilecek bir ürün ya da süreç ise (b) bölümünü, pazara sunulmayacak, sadece kuruluşunuz tarafından kullanılacak yeni ya da iyileştirilmiş bir süreç veya ürün ise (c) bölümünü doldurunuz.)

O a) Pazara sunulacak. O b) Tek bir müşteri için geliştirilecek. O b-1) Müşteri talebinin tekrarlanması beklenMEmektedir. O b-2) Müşteri talebinin sürekliliği beklenmektedir. O c) Kuruluş içinde kullanılacak. - Proje çıktısının kuruluşunuza sağlayacağı ekonomik getiriye ilişkin rakamsal öngörülerinizi aşağıdaki tabloda belirtiniz. Öngörülerinize esas teşkil eden hesaplamalarınızı / yaklaşımlarınızı aşağıda açıklayınız. (En fazla 3.000 karakter). O i) Proje çıktısı sadece yurtiçi pazara sunulacaktır. O ii) Proje çıktısının yurtdışı pazarlara (da) sunulması hedeflenmektedir.. Proje başlangıcından itibaren yurtiçi pazara çıkış süresi (Ay): Proje başlangıcından itibaren yurtdışı pazara çıkış süresi (Ay)(*): Proje tamamlandıktan sonra kuruluşunuzun;; 1.Yıl sonu; 3.Yıl sonu; 5. Yıl ve sonrası. Beklenen yurtiçi toplam satış hasılatı (TL). Beklenen yurtdışı toplam satış (ihracat) hasılatı (TL) (*). Yurtiçi satış hasılatında beklenen artış (%). Yurtdışı satış hasılatında beklenen artış (%)(*). Yurtiçi pazar payında beklenen artış (%). Yurtdışı pazar payında beklenen artış (%)(*). (*) Proje çıktısının yurtdışı pazarlara da sunulması hedefleniyorsa doldurulacaktır.. - Proje çıktısının müşterisi (yurtiçi, yurtdışı), kullanılacağı sektör, ülkemize ithal ikamesi sağlama potansiyeli, proje çıktısının satışından beklenen kâr ve proje sonrasında proje çıktısına benzer/ilişkili konularda yeni siparişler alma potansiyeli hakkında bilgi veriniz. (En fazla 3.000 karakter). b-1) Proje çıktısı ile elde edilmesi beklenen toplam satış hasılatı (TL):. b-2) O i) Proje çıktısı sadece yurtiçi pazara sunulacaktır. O ii) Proje çıktısının yurtdışı pazarlara (da) sunulması hedeflenmektedir.. Proje başlangıcından itibaren yurtiçi pazara çıkış süresi (Ay): Proje başlangıcından itibaren yurtdışı pazara çıkış süresi (Ay)(*): Proje tamamlandıktan sonra kuruluşunuzun;; 1.Yıl sonu; 3.Yıl sonu; 5. Yıl ve sonrası. Beklenen yurtiçi toplam satış hasılatı (TL). Beklenen yurtdışı toplam satış (ihracat) hasılatı (TL) (*). Yurtiçi satış hasılatında beklenen artış (%). Yurtdışı satış hasılatında beklenen artış (%)(*). Yurtiçi pazar payında beklenen artış (%). Yurtdışı pazar payında beklenen artış (%)(*). (*) Proje çıktısının yurtdışı pazarlara da sunulması hedefleniyorsa doldurulacaktır... - Proje çıktısının kuruluş verimliliğine, maliyet düşüşüne, kalite artışına ve rekabet gücüne beklenen katkılarını sayısal veriler kullanarak belirtiniz. (En fazla 3.000 karakter).

Kâra Geçiş Noktası Proje için harcanan kaynağın ne kadar sürede ve nasıl geri kazanılacağını açıklayınız. Proje başlangıcından itibaren kâra geçiş süresini –hesaplamalarınızla birlikte- belirtiniz. (En fazla 3.000 karakter)

D.2 ULUSAL KAZANIMLAR

Projenin sağlayabileceği ulusal kazanımları, aşağıdaki başlıklardan ilgili gördüklerinizi dikkate alarak belirtiniz: - Ulusal bilgi birikimi ve teknolojik gelişime katkısı, - Kuruluş içinde veya dışında, aynı veya farklı teknoloji alanlarında yeni uygulamalar veya Ar-Ge projeleri başlatma potansiyeli, - Patent alma ve lisans/know-how satış beklentisi (projede patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline konu olabilecek çıktılar), - Yeni iş alanları oluşturma ve istihdam etkisi, - Sektörel katkısı (projenin yan sanayi oluşturma ve geliştirmeye, ilgili sektör ve diğer sektörlere katkısı), - Projenin ve çıktılarının sosyo-kültürel hayata etkisi, eğitim, sağlık, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltma gibi konularda iyileştirme sağlama potansiyeli, - Proje faaliyetleri ve çıktısının çevreye ve canlılara olumlu etkileri - Proje çalışmalarında bilimsel yayına konu olabilecek çıktıları. (En fazla 5.000 karakter)

- E. RİSK VE FİNANSMAN YAPISI

Projenin Yürütülmesi Sırasında Karşılaşılabilecek Riskler ve Alınacak Önlemler Projenin yürütülmesi sırasında karşılaşılması olası teknik, mali, idari ve hukuki riskler ile, bunların en aza indirilmesi için ne tür önlemler almayı planladığınızı (“B plan(lar)ınızı”) belirtiniz.

Risk; Riskin Gerçekleşmemesi İçin Alınan Önlemler; Alınan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığı nedir ve gerçekleşme durumunda etkisi ne düzeyde olabilir?; Alınan önleme rağmen riskin gerçekleşmesi durumunda yapılacaklar (“B Planı”). Olasılık (Yüksek / Orta / Düşük); Etki (Yüksek / Orta / Düşük).

Proje Çıktısının Ticarileşmesi Aşamasında Karşılaşılabilecek Riskler ve Alınacak Önlemler Ticarileştirme aşamasında kuruluşunuzun karşılaşılabileceği olası engelleri (teknik, mali, hukuki, fikri mülkiyet hakları vb.) ve bu engellerin aşılmasına ilişkin planlarınızı belirtiniz. Ayrıca proje faaliyetlerinin ve proje çıktısının çevreye ve canlılara olumsuz etkileri varsa, bunlara karşı almayı planladığınız önlemleri belirtiniz.

Risk; Riskin Gerçekleşmemesi İçin Alınan Önlemler; Alınan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığı nedir ve gerçekleşme durumunda etkisi ne düzeyde olabilir?; Alınan önleme rağmen riskin gerçekleşmesi durumunda yapılacaklar (“B Planı”). Olasılık (Yüksek / Orta / Düşük); Etki (Yüksek / Orta / Düşük).

Finansman Yönetimi Başvuru yapmakta olduğunuz destek programında desteklenen projelerde, proje harcamaları kuruluş tarafından yapıldıktan sonra TÜBİTAK’a sunulur ve yapılan değerlendirme sonunda projeye ilişkin harcamaların belirli bir yüzdesi TÜBİTAK tarafından kuruluşa ödenir. Projeyi yürütmek için özkaynaklarınızın ve diğer finansman kaynaklarının yeterliliği ve almayı planladığınız tedbirlerle ilgili bilgi veriniz. (En fazla 3.000 karakter)

- F. PROJE BÜTÇESİ

F.1 - PERSONEL GİDERLERİ TAHMİNİ MALİYET FORMU (M011)

| Proje Adı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İş Paketi No/Adı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adı Soyadı |  | İş Paketindeki Görevi | Firmadaki Unvanı | Adam/Ay Oranı | Ay | Toplam Adam-Ay | Aylık Maliyet | Toplam |
| İŞ PAKETİ ADAM-AY TOPLAMI = |  |  |  |  |  |  | TOPLAM | TL |

F.2 - SEYAHAT GİDERLERİ TAHMİNİ MALİYET FORMU (M012)

| Proje Adı |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seyahati Yapacak Kişinin Adı Soyadı |  | Firmadaki Unvanı | Seyahat Açıklaması | Seyahatin Proje Faaliyetleriyle İlişkisi | Şehir/Ülke | Tutarı (TL) |
|  |  |  |  |  | TOPLAM | TL |

F.3 - ALET/TEÇHİZAT/YAZILIM/YAYIN ALIMLARI TAHMİNİ  MALİYET FORMU (M013)

| Proje Adı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra no | Alet/Teçhizat/ Yazılım/Yayın Adı |  | Adet | Kapasite | Teknik Özellik | Proje Faaliyetlerindeki Kullanım Amacı | Proje Sonrası Kullanım Yeri/Amacı |  | Birim Fiyatı (USD) | Birim Fiyatı (TL) | Toplam Tutarı (TL) |
|  |  |  |  |  |  |  | Ar-Ge | Üretim |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOPLAM | TL |

F.4 - AR-GE ve TEST KURULUŞLARINA YAPTIRILAN İŞLER TAHMİNİ MALİYET FORMU (M014)

| Proje Adı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ar-Ge’nin Yaptırıldığı Kuruluş |  | Yaptırılan İşin Açıklaması | Proje Faaliyetleriyle İlişkisi | Firma Dışı Yaptırılma Gerekçesi | Tutarı (TL) |
|  |  |  |  | TOPLAM | TL |

F.5 - HİZMET ALIMLARI TAHMİNİ MALİYET FORMU (M015)

| Proje Adı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hizmetin Alındığı Kuruluş |  | Hizmetin Açıklaması | Hizmet Alımının Proje Faaliyetleriyle İlişkisi | Hizmet Alım Gerekçesi | Tutarı (TL) |
|  |  |  |  | TOPLAM | TL |

F.6 - MALZEME ALIMLARI TAHMİNİ MALİYET FORMU (M016)

| Proje Adı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Malzeme Adı |  | Proje Faaliyetlerindeki Kullanım Amacı | Miktarı ve Birimi | Miktarın Gerekçelendirilmesi | Birim Fiyatı (USD) | Birim Fiyatı (TL) | Toplam Tutarı (TL) |
|  |  |  |  |  |  |  | TOPLAM | TL |

F.7 - DÖNEMSEL VE TOPLAM TAHMİNİ MALİYET FORMU (TL) (M030)

| Proje Adı : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maliyet Kalemi | 20.. |  | 20.. |  | 20.. |  | TOPLAM (TL) | TOPLAM MALİYET İÇİNDEKİ ORANI (%) |
|  | I | II | I | II | I | II |  |  |
| Personel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seyahat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurtiçi Ar-Ge ve Test Kuruluşlarına Yaptırılan İşler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurtdışı Ar-Ge ve Test Kuruluşlarına Yaptırılan İşler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurtiçi Hizmet Alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurtdışı Hizmet Alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malzeme |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM MALİYET |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| BİRİKİMLİ MALİYET |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| PROJEDEKİ TOPLAM ADAM-AY |  |  |  |  |  |  |  |  |

- G.EKLER